# Keyboard Vault 分阶段优化建议

本地优先收藏管理项目实施路线

本文档保存当前版本确认的优化方向，并给出实施顺序、依赖关系和验收标准。当前目标是先提高本地收藏管理的稳定性与性能，再考虑外部 API、云同步和在线导入。

建议先完成工程结构和测试保护，再处理图片按需加载与增量读写。这样可以降低修改文件系统和缓存逻辑时的数据风险。

| 项目 | Keyboard Vault |
| --- | --- |
| 版本基准 | 图片显示与缩略图机制修复后的当前版本 |
| 优先原则 | 数据安全 运行稳定 性能提升 可维护性 |

# 路线概览

路线分为五个阶段。前四个阶段面向近期使用，第五阶段保留为后续功能扩展。

| 阶段 | 核心目标 | 主要项目 | 建议时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立安全基础 | 模块拆分 通知系统 CI 文件容错 ID 检测 写入队列 | 立即实施 |
| 二 | 降低图片开销 | 旧图缩略图 WebP 按需读取 封面焦点 孤立图片清理 | 基础完成后 |
| 三 | 减少重复读写 | 单条增量保存 Markdown 增量读取 安全 Blob 缓存 | 图片索引稳定后 |
| 四 | 补齐管理能力 | 诊断页面 当前 vault 偏好 文件历史 ZIP 回滚 | 核心流程稳定后 |
| 五 | 扩展内容能力 | 多图相册上传 排序 主图设置 详情轮播 | 后续考虑 |

# 阶段一 建立安全基础

这一阶段先提供可测试、可观察的工程基础，避免后续修改图片缓存和文件读写时引入难以定位的数据问题。

| 项目 | 实施内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 模块拆分 | 拆分 fs.ts ItemEditor.tsx AIPanel.tsx 等大型文件，将权限 读取 写入 图片 备份和诊断分开。 | L |
| 统一通知 | 统一显示保存成功 权限失效 图片处理失败 外部修改和备份结果。 | M |
| 持续集成 | 发布前依次执行测试 静态检查和生产构建，任一失败即停止部署。 | S |
| 损坏文件隔离 | 单个 Markdown 解析失败时继续加载其他收藏，并报告文件名与原因。 | M |
| 重复 ID 检测 | 连接目录和导入备份时扫描重复 identity.id，并提供安全修复。 | S 到 M |
| 统一写入队列 | 保存 删除 状态修改和批量编辑通过同一队列顺序执行。 | M |

## 阶段一 验收标准

一个损坏 Markdown 不影响其他收藏加载。

并发触发多个保存操作时，文件内容不会相互覆盖。

错误通知包含具体文件名、操作和可执行的处理建议。

每次发布自动完成测试、静态检查和生产构建。

# 阶段二 降低图片开销

当前程序启动时仍会读取所有主图与缩略图并转换为 Data URL。即使首页使用缩略图，大图已经进入内存，因此需要继续调整读取策略。

| 项目 | 实施内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 补全旧缩略图 | 扫描缺失项，在浏览器本地批量生成缩略图，并显示进度与失败原因。 | M |
| WebP 缩略图 | 新缩略图使用 WebP，保留 JPEG 读取兼容。 | S 到 M |
| 按需读取图片 | 启动时只读取缩略图，打开详情或编辑器时再读取主图。 | L |
| 封面焦点 | 保存图片裁剪位置，避免 object cover 截断键盘主体。 | M |
| 孤立图片清理 | 扫描主数据和历史版本引用，只清理确认未被引用的图片。 | M |

## 按需读取的预期收益

一张 2048 × 1536 图片解码后约占 12 MB 内存，而一张 640 × 480 缩略图约占 1.2 MB。全部首页图片改用缩略图后，启动图片读取量预计减少 70% 到 90%，首页图片解码内存预计减少 80% 到 90%。真实结果取决于收藏数量、图片尺寸和浏览器缓存。

## 阶段二 验收标准

首页初始化不读取 assets images 中的全部主图。

没有缩略图的旧收藏可批量补全，失败项不会影响其他图片。

详情页打开时读取主图，关闭后按缓存规则释放。

清理功能不会删除仍被当前数据或历史版本引用的图片。

# 阶段三 减少重复读写

这一阶段解决保存一条收藏时重复扫描整个 vault 的问题，并为更大的收藏库建立增量索引。

| 项目 | 实施内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 单条增量保存 | 保存成功后只更新当前内存条目，不再保存前后各完整读取一次 vault。 | M 到 L |
| Markdown 增量读取 | 根据路径 修改时间和文件大小复用未变化文件的解析结果。 | L |
| 安全 Blob 缓存 | 通过稳定缓存键 引用计数和延迟释放降低 Data URL 内存开销。 | L |

## 安全 Blob 缓存规则

缓存键包含 vault 标识、文件路径和修改时间。

同一个文件的并发请求复用同一个进行中的读取任务。

组件使用图片时增加引用计数，卸载时减少引用计数。

引用数归零后不立即释放，由容量限制和最近最少使用策略决定淘汰。

重新读取 vault 时不统一释放所有 Blob URL。

仅在断开目录或淘汰无引用缓存时调用 revokeObjectURL。

使用 React Strict Mode 和并发读取测试验证图片不会再次变黑。

## 阶段三 验收标准

修改一条收藏不会重新解析全部 Markdown 或重新读取全部图片。

未变化的 Markdown 使用缓存结果，外部修改后能够正确失效。

反复打开关闭详情和连续保存后，首页图片保持可见。

缓存达到上限后内存能够稳定回落。

# 阶段四 补齐管理能力

核心读写稳定后，增加诊断、偏好、历史版本和恢复保障，使用户能够发现并处理 vault 中的长期数据问题。

| 项目 | 实施内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 收藏库诊断 | 统计 Markdown 图片 缩略图和目录体积，检查损坏文件 重复 ID 缺失引用和孤立资源。 | M |
| 当前 vault 偏好 | 读取当前连接目录中的 settings user.md，并提供图形化设置。 | M |
| 单文件历史 | 每次覆盖前保存旧 Markdown，支持查看和恢复，并设置版本保留规则。 | M |
| ZIP 自动回滚 | 恢复写入失败时自动恢复原 vault，避免留下半恢复状态。 | M 到 L |

## 单文件历史保存过程

用户点击保存后，程序读取当前正式 Markdown。

旧内容写入 .history 收藏ID 时间 item.md。

新内容先写入临时文件。

临时文件成功关闭后替换正式文件。

写入失败时保留原文件，并通过统一通知说明原因。

历史版本页面允许预览差异并恢复。

历史 Markdown 可能引用旧图片，因此孤立图片清理必须同时扫描 .history。建议每条收藏保留最近 20 个版本或最近 90 天，手动标记的版本不自动删除。

## 阶段四 验收标准

诊断结果能够定位到具体文件和建议操作。

AI 尚未启用时，当前 vault 的用户偏好也能正常读取和编辑。

误改单条收藏后能够恢复旧 Markdown。

ZIP 恢复中途失败时，原 vault 可以自动恢复。

# 阶段五 扩展内容能力

多图相册放在后续实施。现有数据结构已经支持 gallery，但编辑和详情交互尚未完整。

一次上传多张图片。

拖动调整图片顺序。

选择主图并为主图生成缩略图。

删除单张图片前检查其他引用。

详情页提供键盘操作和移动端滑动浏览。

# 建议实施顺序

以下顺序兼顾数据风险和性能收益。模块拆分应保持纯重构，不与行为修改混在同一次变更中。

| 顺序 | 工作包 | 完成后再开始 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块拆分和现有测试补强 | 统一通知和 CI |
| 2 | 损坏文件隔离 重复 ID 检测 写入队列 | 图片索引改造 |
| 3 | 旧缩略图补全 WebP 封面焦点 | 首页按需读取 |
| 4 | 首页按需读取和孤立图片清理 | 增量保存 |
| 5 | 单条增量保存和 Markdown 增量读取 | 安全 Blob 缓存 |
| 6 | 安全 Blob 缓存 | 诊断和历史版本 |
| 7 | 诊断 偏好 历史版本 ZIP 回滚 | 多图相册 |

# 近期建议范围

近期不扩大 DeepSeek 对话 识图 zFrontier 在线导入 云同步和账户系统。已有入口可以保留，但新开发时间优先投入本地文件可靠性、图片性能和诊断能力。

## 第一批建议交付内容

完成 fs.ts 的职责拆分并保持现有行为不变。

建立统一通知系统和发布 CI。

增加损坏 Markdown 隔离 重复 ID 检测和写入队列。

建立图片索引，为批量生成旧缩略图做准备。